Приложение №  1

к муниципальной программе

Незаймановского сельского

поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы « Незаймановского сельского поселения Развитие жилищно-коммунального хозяйства повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Цель |  | улучшение жилищных условий и качества жизни населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  | бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; -повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 Ремонт теплоэнергетического оборудования |  | всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Монтаж 1 насоса и замена клапанов ежегодно |  | Администрация Незаймановского сельского поселения |
| 1.2 | Основное мероприятие №2 Ремонт систем водоснабжения и водоотведения в поселении |  | всего | 1300,7 | 964,0 | 100,0 | 236,7 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1300,7 | 964,0 | 100,0 | 236,7 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 0,4 км ежегодно и приобретение насосов для водонапорной башни, приобретение водонапорных баков, проведение мероприятий по подготовке систем водоснабжения, водоотведения, к осенне-зимнему периоду |  | Администрация Незаймановского сельского поселения |
|  | Итого |  | всего | 1330,7 | 974,0 | 110,0 | 246,7 |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 1330,7 | 974,0 | 533,9 | 246,7 |  |  |  |

Ведущий специалист администрации Незаймановского

сельского поселения Тимашевского                                                                                                           С.В. Игольникова