# Об утверждении муниципальной программы Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2024-2026 годы

# На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:

1.Утверждить муниципальную программу Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы».

2. Главному специалисту администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (А.В.Кашта) разместить настоящее постановление на сайте администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января  2024 года.

Глава Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района	                       		                             В.А. Штангей

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Незаймановского  сельского

поселения Тимашевского района

от ____________ года №________

Муниципальная программа Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

| - Паспорт муниципальной программы Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Главный специалист администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | -повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, отвечающей потребностям населения и экономике; -повышение безопасности дорожного движения; -развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети. |
| Задачи муниципальной программы | -содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения. -расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении; -протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении; -протяженность отремонтированных тротуаров; - количество установленных дорожных знаков; - протяженность автомобильных дорог местного значения, очищенных от снега и наледи; - количество разработанных проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки; - площадь нанесенной дорожной разметки; -протяженность отремонтированного уличного освещения автомобильных дорог; -доля освещенных дорог; - количество приобретенной пескосоляной смеси; -протяженность очищенных от сорной растительности обочин дорог; -количество установленных пешеходных перильных ограждений. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы; этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы из местного и краевого бюджета составляет 7899,0 тыс. руб., в том числе по годам: из средств местного бюджета – в том числе по годам: 2021год- 2633,0 тыс.руб. 2022 год – 2633,0 тыс.руб. 2023 год – 2633,0 тыс.руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |

- Характеристика текущего состояния сферы дорожного  хозяйства в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района и  прогноз ее развития

Сеть автомобильных дорог местного значения в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района (далее автомобильные дороги) являются одним из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы поселения. Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема технического состояния автомобильных дорог и не соответствие их требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием ремонта существующих автомобильных дорог.

Общая протяженность дорог местного значения в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района составляет 37,5 км., из них дороги  в асфальтном покрытии  24,0 км., в гравийном покрытии – 9,1 км. ,грунтовые дороги 4,4 км

Отсутствие системного планирования работ в системе дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием за последние 10-15 лет привело к тому, что дороги в поселении  находятся в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Основными транспортными проблемами в поселении являются:

- качество ряда дорожных покрытий не соответствует эксплуатационным требованиям, т.к. капитальный ремонт многих дорог не производился десять и более лет.

-  отсутствие стоянки для автотранспорта возле социально-значимого объекта (детский сад), что приводит к затруднению движения транспортных средств на данном участке дороги.

- изношенность инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и т.д.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям покрытий и оснований дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню роста автомобильного транспорта ведет к повышению аварийности, снижению скорости движения.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов необходим системный подход к дальнейшему решению проблем в области дорожного хозяйства.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

-повышение уровня жизни населения за счет фор-мирования дорожной сети, отвечающей потребностям населения и экономике;

-повышение безопасности дорожного движения;

-развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети.

Для решения поставленной цели требуется решение следующих задач:

-содержание, капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения.

-расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным  покрытием

Цели и целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |  |
|  | муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Развитие дорожной инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении | км |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении | км |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | протяженность отремонтированных тротуаров | м. |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| 1.4 | количество разработанных проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2: Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество установленных дорожных знаков | шт. |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 2.2 | протяженность автомобильных дорог местного значения, очищенных от снега и наледи | км |  | - | - | - |  |
| 2.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | м2 |  | 466,0 | 466,0 | 466,0 |  |
| 2.4 | Количество приобретенной пескосоляной смеси | т. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | протяженность очищенных от сорной растительности обочин дорог; | км. |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие №3Обеспечение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность отремонтированного уличного освещения автомобильных дорог | км. | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| 3.2 | доля освещенных дорог | % | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3.3 | количество установленных пешеходных перильных ограждений | шт. | 84 |  | 84 |  | 84 |

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены

Срок реализации муниципальной программы – 2024-2026г.г.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:

Основное мероприятие № 1: «Развитие дорожной инфраструктуры», которое включает в себя:

Мероприятие № 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, тротуаров местного значения, включая проектно-изыскательские работы. Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по проектированию, текущему и капитальному ремонту дорог и тротуаров.

Мероприятие № 2:Экспертное исследование ремонта дорог

Данное мероприятие предусматривает исследование ремонта дорог и выдача заключения

Основное мероприятие № 2: «Содержание автомобильных дорог»

Мероприятие № 1: Приобретение дорожных знаков, в том числе:

- Выполнение работ по установке дорожных знаков и работы по нанесению дорожной разметки;

Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по приобретению и установке дорожных знаков, нанесению разметки.

Мероприятие № 2: Организация зимнего содержания автомобильных дорог местного значения, в том числе:

- приобретение пескосоляной смеси.

Данное мероприятие предусматривает приобретение и обработку дорог и тротуаров песчано-соляной смесью и очистку их от снега.

Мероприятие № 3:Санитарная очистка обочин дорог поселения от сорной растительности

Данное мероприятие предусматривает покос травы на обочинах дорог Незаймановского сельского поселения.

Основное мероприятие № 3 Обеспечение безопасности дорожного движения

Мероприятие №1: Освещение дорог в населенном пункте

Данное мероприятие предусматривает  приобретение линии электропередач, приобретение фонарей для освещения дороги в темное время суток и предотвращения аварийных ситуаций, оплата за освещение.

Мероприятие №2 Оснащение дорог пешеходными перильными ограждениями.

Данное мероприятие предусматривает покупку и монтаж пешеходных перильных ограждений.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2026 годы составляет 7899,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2024 год – 2633,0 тыс. руб., 2025 год – 2633,0 тыс. руб., 2026 год –2633,0 тыс. руб.

Предполагаемые объемы и источники финансирования муниципальной программы предоставлены в таблице

| № п./п. | Наименование показателя | Ед. измер. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет Незаймановского сельского поселения | тыс. руб. | 2633,0 | 2633,0 | 2633,0 | 7899,0 |
| 2 | Краевой бюджет | тыс. руб | - | - | - | - |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 08 сентября 2017 года № 61 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, их формирования и реализация».

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор программы – специалист администрации ответственный за исполнение муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей;

- осуществляет мониторинг реализации программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации отчет о реализации муниципальной программы (приложение №9).

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор программы направляет главному специалисту администрации Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- оценку эффективности муниципальной программы.

Главный специалист администрации Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непосредственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава поселения.

Главный специалист администрации

Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района                                                        А.В.Кашта

- Приложение  № 1

к муниципальной программе

Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района «Развитие

дорожного хозяйства и транспортной системы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Цель | - развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети; повышение безопасности дорожного движения; - повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения содержание капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Развитие дорожной инфраструктуры, в том числе: | Всего | 1299,6 | 433,2 | 433,2 |  | 433,2 |  |  | Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1299,6 | 433,2 | 433,2 |  | 433,2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1.1 | Мероприятие № 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, тротуаров,включая проектно-изыскательские работы | Всего | 1299,6 | 433,2 | 433,2 |  | 433,2 | протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении 2024г.-0 км. 2025г.-0 км. 2026г.-0 км. протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении 2024г.-0 км. 2025г.-0 км. 2026г.-0 км. протяженность отремонтированных тротуаров 2024г.-2,4м. 2025г.-2,4м. 2026г.-2,4м. |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1299,6 | 433,2 | 433,2 |  | 433,2 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2:Экспертное исследование ремонта дорог | Всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | количество разработанных проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки 2024г.-0шт. 2025г.-0шт. 2026г.-0шт. |  | Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2: Содержание автомобильных дорог, в том числе: | всего | 1400,1 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |  | количество установленных дорожных знаков 2024г.-30 шт. 2025г.-30шт. 2026г.-30 шт. площадь нанесенной дорожной разметки 2024г.-466,0м2 2025г.-466,0м2 2026г.-466,0м2 | Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 1400,1 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1: Приобретение дорожных знаков, обновление линии разметки | местный бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2: Организация зимнего содержания автомобильных дорог местного значения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  | протяженность автомобильных дорог местного значения, очищенных от снега и наледи 2024г.-0 км. 2025г.-0км. 2026г.-0км. количество приобретенной пескосоляной смеси 2024г.-0т. 2025г.-0т. 2026г.-0т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 2.3 | Мероприятие № 3:Санитарная очистка обочин дорог поселения от сорной растительности | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | протяженность очищенных от сорной растительности обочин дорог 2024г.-0км 2025г.-0 км. 2026г.-0 км. | Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3 Обеспечение безопасности дорожного движения | местный бюджет | 3379,2 | 1126,4 | 1126,4 | 1126,4 |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие №1: Организация уличного освещения автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта | местный бюджет | 3379,2 | 1126,4 | 1126,4 | 1126,4 |  | протяженность отремонтированного уличного освещения автомобильных дорог 2024г.-1.0 км. 2025г.-1,0км 2026г.-1,0км доля освещенных дорог 2024г.-100% 2025г.-100% 2026г.-100% | Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |  |
|  | Мероприятие №2 Оснащение дорог пешеходными перильными ограждениями | местный бюджет | 1820,1 | 606,7 | 606,7 | 606,7 |  | # количество установленных пешеходных перильных ограждений 2024г.-84 шт. 2025г.-84шт. 2026г.-84 шт. |  |  |
|  | Итого | всего | 7899,0 | 2633,0 | 2633,0 | 2633,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7899,0 | 2633,0 | 2633,0 | 2633,0 |  |  |  |  |

Главный специалист администрации

Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района                                                                                                                    А.В. Кашта