Приложение

к постановлению                                    администрации Незаймановского

сельского поселения

Тимашевского района

от _____________ № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района

от 24 декабря 2018 года № 102

(в редакции постановления

администрации Незаймановского

сельского поселения

Тимашевского района

от ______________ № _____)

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края» на 2019-2024 годы

Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края» на 2019-2024 годы (далее – Программа)

| Координатор программы | Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Цели Программы | повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. |
| Основные задачи Программы | - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования (парков, скверов, центральных улиц и т.д.), расположенных на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, а также дворовых территорий МКД |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -количество благоустроенных дворовых территорий; - площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Незаймановского сельского поселения; - площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя Незаймановского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации программы | Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 2320,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год- 0,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; краевой бюджет-0,0 тыс. руб.; местный бюджет-0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; краевой бюджет- 0,0 тыс. руб.; местный бюджет-0,0 тыс. руб. 2021 год- 0,00 тыс. руб., из них: федеральный бюджет- 0,0 тыс. руб.; краевой бюджет- 0,0 тыс. руб.; местный бюджет- 0,0 тыс. руб. 2022 год- 2320,00 тыс. руб., из них: федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; краевой бюджет-0,0 тыс. руб.; местный бюджет-0,0 тыс. руб.; 2023 год- 0,00 тыс. руб., из них: федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; краевой бюджет-0,0 тыс. руб.; местный бюджет-0,0 тыс. руб.; 2024 год- 0,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.; краевой бюджет-0,0 тыс. руб.; местный бюджет-0,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года глава Незаймановского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение на 100% уровня благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня благоустройства всех общественных территорий; - увеличение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий. |

- Характеристика текущего состояния территорий и основные проблемы в сфере внешнего благоустройства Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

Настоящая программа разработана с учетом требований, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 – 2024 годы".

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

Характеристика благоустройства дворовых территорий

В Незаймановском сельском поселении 10 2-х этажных кирпичных многоквартирных жилых домов в х.Незаймановском по улице Школьной, которые имеют общую площадь дворовых территорий 9164 кв.м, вся площадь которых нуждается в благоустройстве. Основная часть домов построена от 35 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом в Незаймановском сельском поселении полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность поверхностное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка молодых деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, не устроены цветники, отсутствуют газоны.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимых набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Также благоустройство дворовых территории, предусматривает:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  (с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение 3):

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку, замена скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к муниципальной программе.

Таблица 1

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 1,107 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1,265 |
| 3 | Приобретение скамьи | штука | 4,4 |
| 4 | Приобретение урны | штука | 1,8 |
| 5 | Стоимость установки светильника | штука | 7,8 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

высадка зелененных насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы.

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к муниципальной программе.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (газон естественный травяной покров) | м2 | 0,247 |
| 2 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (цветник) | м2 | 0,212 |
| 3 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья лиственные) | штук | 1,344 |
| 4 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарник) | штук | 0,465 |
| 5 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья субтропические) | штук | 2,218 |
| 6 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья хвойные) | штук | 2,218 |
| 7 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарники) | штук | 0,465 |

Также при благоустройстве дворовых территорий необходимо проведение мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Незаймановского сельского поселения, которые нуждаются в благоустройстве в 2019-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, указан в приложение № 4 к паспорту программы (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Незаймановского сельского поселения).

- 1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных

территорий

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ Незаймановского сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Незаймановского сельского поселения имеется 1 объект (общественная территория) – парки, скверы, улицы, и т.д., которые имеют общую площадь 485 700 кв.м, из них нуждаются в благоустройстве 222 850 кв.м.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами;

- изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы.

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования Незаймановского сельского поселения, которые нуждаются в благоустройстве в 2019-2024 года, указывается в приложение № 5 к паспорту программы (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Незаймановского сельского поселения).

- 1.3. Характеристика сферы благоустройства объектов, находящихся в частной собственности (пользовании) и прилегающих к ним территорий.

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающим к ним территориям в настоящей Муниципальной программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественно-делового и производственного назначения и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Незаймановского сельского поселения с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах благоустройства Незаймановского сельского поселения (далее — Правила благоустройства) принятые Решением Совета Незаймановского сельского поселения от 14 ноября 2017 года № 136.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик Незаймановского сельского поселения как благоустроенного, ухоженного пространства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые нуждаются в благоустройстве не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц приведены в приложении №6 к паспорту программы.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритетной целью программы является создание в Незаймановского сельском поселении современной комфортной среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Незаймановского сельского поселения.

Задача программы:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- организация мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (приложение № 7 к паспорту программы).

Муниципальная программа реализуется с 2019 года по 2024 год, этапы не предусмотрены.

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

3.Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» на 2019 – 2024 годы»

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы будет осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года

№ 655 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды"

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий оценивается в размере 2320,0 тыс. рублей.

Перечень и объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Предполагаемые объемы финансирования и источники финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» на 2019 – 2024 годы»:

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | краевой бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2320,0 | 0,0 | 0,0 | 2320,0 |

5. Положения, условия, включаемые в муниципальную программу Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы» для получения федеральной субсидии.

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) участия, участие может быть в неденежной форме - трудовое участие. В частности, это может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), проведение субботников;

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом, порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям	(перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района).

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

Создание комиссии, утверждение порядка и графика проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района утверждается постановлением администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

На основании Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 23.02.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Незаймановского сельского поселения Тимашевского района обеспечит синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

6. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в

рамках Приоритетного проекта.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием фотофиксации с последующим размещением соответствующих протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

- Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных
территорий для включения в муниципальную программу.

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

Обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

- Ожидаемые и конечные результаты реализации программы.

Реализация программы позволит к концу 2024 года:

улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и, в целом, внешнего облика Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

повышение эстетического качества среды территории и формирование современного облика Незаймановского сельского поселения, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится главным специалистом администрации Незаймановского сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 08  сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, их формирования и реализация».

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор программы – специалист администрации ответственный за исполнение муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей;

- осуществляет мониторинг реализации программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации отчет о реализации муниципальной программы.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- оценку эффективности муниципальной программы.

Ведущий специалист администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непосредственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава поселения.

Специалист I категории администрации

Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района                                                                          Т.А. Харченко